D. JOSÉ GUILLERMO PARIENTE MUÑOZ

Director de Gestión Vivienda y Patrimonio

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

ADJUDICATARIOS PROMOCIÓN SANCHINARRO VI (MADRID).

Avenida Francisco Pi y Margall, números 10 a 20

Madrid.

ASUNTO: Promoción de viviendas SANCHINARRO VI – EDIFICIO “CELOSÍA”

Madrid, 22 de septiembre de 2008

Muy Sr. Mío:

Por la presente, la abajo firmante junto con otros adjudicatarios de vivienda en la promoción arriba referenciada, queremos manifestar lo siguiente:

ANTECEDENTES

- Las viviendas de la promoción Sanchinarro VI fueron adjudicadas el mes de diciembre de 2005.

- Ante el paron evidente que sufrió la obra en el año 2006 estando ya comenzada la misma y, después de nuestra insistencia, la EMVS nos envió una carta indicando que el motivo de la paralización parcial de la obra fue para “precisar ciertos aspectos de las instalaciones del edificio afectadas por el sistema estructural empleado”.

- Por el retraso habido en la construcción del edificio y la falta de información acerca de plazos y acabados, algunos de los adjudicatarios de la promoción en curso han tenido varias reuniones con representantes de la EMVS y de la constructora.

- Por fin y, tras una de estas reuniones, la EMVS nos manifestó mediante carta certificada el pasado mes de enero de 2008, un resumen de algunos de los puntos más importantes de nuestra futura vivienda, que transcribo seguidamente destacando lo más importante:

“ (…)

2. Acabados de fachadas e interiores que oculten las imperfecciones del hormigón:

Este hormigón estructural manifiesta irregularidades en las distintas juntas de los paneles de los encofrados, así mismo aparecen microfisuras y pequeñas burbujas que deberán ser tratadas en fachadas con algún material impermeabilizante y en la tabiquería interior con algún tipo de imprimación o velos para que dichas irregularidades no se transmitan directamente a través de la pintura”.

3. Respecto a las decisiones sobre acabados finales.

Los acabados finales son los especificados en la Memoria de Calidades, procurando mantener siempre una uniformidad de dichos materiales.

(…)

Finalmente se fijó la fecha de terminación de las obras y visita de los adjudicatarios a sus viviendas para los primeros días del mes de septiembre de 2008.

(…)

Finalmente quiero trasladarles que en los próximos meses mantendremos una nueva reunión con todos los adjudicatarios de la Promoción.

- Que en los últimos días hemos venido observando la fachada interior y exterior del edificio comprobando que se ha procedido a echar un barniz u otro material de impregnación, pendiente de pintar o dejar uniforme.

- Que a pesar de esta vista inacabada del edificio hemos visto cómo se han retirado los andamios de la fachada interna del edificio.

MANIFIESTO

Por todo lo anterior, los adjudicatarios referenciados en el presente documento, queremos solicitar lo siguiente:

Que la EMVS convoque a todos los adjudicatarios a una reunión para informar sobre todos los asuntos pendientes hasta la entrega de llaves de las viviendas, entre los que destacamos los siguientes:

- Acabado final de fachada interior y exterior.

- Acabado final resto de dependencias del edificio: garaje, portales, patios internos, etc.

- Cierre exterior del edificio por la evidente falta de seguridad.

- Fecha definitiva para ver los fallos de las viviendas.

- Fecha definitiva entrega de llaves.

Rogando sea atendida esta petición y en espera de sus prontas noticias, nos despedimos atentamente: